## Slide 1
第二章 计划

## Slide 2
CONTENTS
目 录
O1
决
策
O2
计
划
O3
目
标
管
理

## Slide 3
决 策
第一节

## Slide 4
决策的内涵
课程要求
（1）了解决策的含义、原则与依据；理解决策的类型、特点及其在管理中的应用；理解决策的过程；理解决策的影响因素；了解决策的方法。
（2）理解计划的含义与内容；理解计划与决策的区别和联系；理解计划的作用和特点；了解计划的类型；掌握计划的工作过程；理解计划编制的过程和方法；了解网络计划技术；掌握滚动计划法和甘特图法。
（3）了解目标管理的含义；掌握目标管理的过程；了解目标管理的优缺点。

## Slide 5
决策的内涵
决策的满意原则
目标是选择一个“令人满意”的解决方案，而不是盲目追求所谓的“最优”解决方案。
02
决策的依据
信息是决策的基础和依据，信息的数量和质量直接影响决策水平。
03
决策的含义
是人们为实现一定的目标，在掌握充分的信息和对有关情况进行深刻分析的基础上，用科学的方法拟定并评估各种方案，从中选出合理方案的活动过程。
01

## Slide 6
决策的类型与特点
根据决策的重要程度，可以将决策分为战略决策、战术决策和业务决策。

## Slide 7
决策的类型与特点
根据决策的重复程度，可以将决策分为程序性决策和非程序性决策。

## Slide 8
决策的类型与特点
根据决策的确定程度，将决策分为确定型决策、风险型决策和不确定型决策。

## Slide 9
决策的类型与特点
根据决策者的数量不同，可以将决策分为群体决策和个人决策。

## Slide 10
决策的类型与特点
根据决策时间顺序，可以将决策分为初始决策和追踪决策。

## Slide 11
决策的过程
开发备选方案
在制定切实可行的方案时，筛选出至少两种方案。
识别并确认问题
洞察哪些环节出现问题，判断哪些环节需要迅速介入。
确定决策目标
及其标准
在市场调研和深入研究的基础上所预测达到的期望成果。
执行决策方案
跟踪、检查和评估来识别存在的问题，及时纠正以确保顺利执行决策。
分析和选择方案
分析实用性和效果，对比优势和劣势，选择一个方案作为决策参考。
执行决策方案
充分考虑现有的资源和限制条件，制定保障措施和建立工作报告机制。

## Slide 12
决策的影响因素
政治法律与社会文化环境。
经济环境。
市场环境。
科技环境。
1.环境因素
在倾向于保守、怀旧的组织环境：依据既定的标准来审视当前的决策，忧虑未来变革中的潜在损失。
在倡导创新和探索的组织环境：习惯以发展的眼光审视决策的合理性，对变革持开放态度，支持变革且积极参与其中。
3.组织文化因素
对风险的态度：风险厌恶型、风险中立型、风险爱好型三类。
管理者的个人能力：对问题有更深入的了解，在获取信息方面的能力出色，具备更强的沟通技巧，具备更强的组织能力。
2.管理者因素
美国学者威廉·R.金与戴维·I.克里兰将决策过程分为两类：
时间敏感型决策：须迅速做出的决策，对时间有高要求。
知识敏感型决策：对决策质量有高标准。
4.时间因素

## Slide 13
1
头脑风暴法
亚历克斯·奥斯本在1939年首次提出，在1953年正式公布。
关键步骤：组织团队、设定规则、生成想法、分类和整理、评估和筛选。
优点：在自由愉快、畅所欲言的气氛中通过信息交流引起思维共振。
缺点：效率低。
决策的方法
定性决策方法
2
名义群体法
关键步骤：（1）每个成员独立地写下自己对问题的看法。（2）经过独立思考后，将自己的想法提交给群体。成员一个接一个地向大家说明自己的想法，记录下来。（3）群体把每个想法理清楚并做出评价。（4）成员独立地把各种想法按可行性排出次序，最后决策是综合排序最高的想法。
优点：既能鼓励成员独立思考并发表意见，又能让群体成员正式开会讨论，收集到丰富的想法和建议。
缺点：无法充分利用群体成员之间的交流和碰撞来产生新的想法。

## Slide 14
决策的方法
定性决策方法
3
德尔菲法
关键步骤：（1）确定调查目的，拟定调查提纲，向专家提供有关背景材料，包括预测目的、期限、调查表填写方法及其他要求等说明。（2）选择熟悉所咨询问题的专家。（3）发出调查表，征询意见。（4）对意见进行归纳，统计分析后再寄给有关专家，每个专家收到一份问卷结果的复制件。各位专家根据所收到的材料，以匿名方式独立对问题做出预测。
优点：有效地收集来自不同角度和专业领域的意见；有助于消除个人偏见。
缺点：过程复杂，耗时长；缺乏沟通，受专家自身知识局限而存在主观影响。

## Slide 15
决策的方法
盈亏平衡分析法是最常被采用的确定型决策方法，它是基于产量、成本和利润之间内在联系的数学分析方法，旨在精确预测利润并有效控制成本。
定量决策方法
确定型

## Slide 16
决策的方法
风险型决策方法以决策树分析法为主。它把决策问题按逻辑关系画成树形图，并按树梢至树根的顺序逐步计算出各结点的期望值，然后再按期望值准则做出决策。决策树包括决策点、方案分枝、自然状态点、概率分枝和结果节点。
例题：I公司准备生产某种新产品,有两个方案。方案A是引进一条生产线,需投资500万元,建成后如果销路好,每年可获利150万元,如果销路差,每年要亏损30万元。方案B是对原有设备进行技术改造,需投资300万元,如果销路好,每年可获利60万元,如果销路差,每年可获利30万元。两个方案的使用期限均为10年,根据市场预测,产品销路好的概率为0.6,销路差的概率为0.4。管理者应如何进行决策?
定量决策方法
风
险
型

## Slide 17
决策的方法

## Slide 18
决策的方法
不确定型决策方法常用的有小中取大法、大中取大法和最小最大后悔值法等。
例题：I企业计划生产某种新产品，根据市场预测，产品销路有三种情况：销路好、销路一般和销路差。生产该产品有三种方案：新建生产线、改进生产线和与其他单位合作。根据估计，各方案在不同情况下的收益见表2-6。企业应选择哪种方案？（解答过程看教材）
定量决策方法
不确定
型

## Slide 19
计 划
第二节

## Slide 20
计划的含义和内容
计划指管理人员为组织确定、选择适当的目标和行动的过程，是决策的组织落实过程。
在组织管理中，计划工作承上启下。一方面，计划工作是决策的逻辑延续，为决策所选择的目标活动提供实施保证；另一方面，计划是组织、领导和控制管理活动的基础，是组织内不同部门、不同成员的行动依据。
计划的含义
01
“5W1H”：“做什么”（what），“为什么做”（why），“谁来做”（who ），“在哪里做”（where），“何时做”（when），“怎么做”（how）。
计划的内容
02

## Slide 21
计划
决策
计划是在决策的基础上构建的，而决策则可以被看作计划过程的自然发展。
决策为计划中的任务分配提供了根本性的指导，而计划则为决策所确定的目标提供了必要的组织架构和实施保障。
制定计划的过程本质上就是将决策内容具体化和落地实施的过程，它也是对原始决策进行更为细致的审核和调整的重要阶段。
计划与决策的区别与联系

## Slide 22
计划为组织指引方向
计划有助于减少组织中的不确定性
计划有助于资源的合理分配
计划为管理者设定了控制标准
计划的作用

## Slide 23
计划的特点
目的性
首位性
普遍性
效率性
每一个计划及其派生计划都旨在促成各类组织的一定时期目标和总目标的实现。
计划工作相对于其他管理职能处于首位：计划工作先于其他管理职能；计划工作影响和贯穿组织工作人员配备、指导、领导及控制工作。
计划工作是一个组织中各级主管人员的共同职能。
从众多方案中选择最优的资源配置方案，以实现合理利用资源和提高效率的目标。

## Slide 24
计划类型
按计划形态划分
01
计划从抽象的目标到具体的行动方案构成了一个层次体系:宗旨、目标、战略、政策、
策略、程序、规则、预算。
按计划对企业经营范围影响
程度和影响时间长短不同划分
02
长期计划一般为5年以上。
中期计划一般为1—5年。
短期计划一般为1年内。
按时间期限划分
03
战略计划由高层管理者制定。
战术计划由具体部门制定。
作业计划由基层管理者制定。
按计划明确程度划分
04
指导性计划一般只规定一些指导性的目标、方向、方针和政策等。
具体性计划适用于总计划下的专业计划或项目计划。
按计划职能划分
05
从职能的角度，可以将计划分为生产计划、财务计划、营销计划、人力资源计划、市场开拓计划等。

## Slide 25
1
研究过去事件、分析现有条件并估计未来的可能趋势，诊断计划的假设、存在的问题。
情况分析
2
产生未来要实现的可供选择的目标以及为达到这些目标所制定的可供选择的计划。
目标和计划的选择
3
对每一个可选目标和计划的优势、劣势和潜在的效果进行排序评估。
目标和计划的评估
4
评估过程对优先次序进行识别，并在各种目标和计划之间进行权衡，由决策者做最后的选择。
目标和计划的甄选
5
合理安排时间，按照计划完成各项任务；密切关注工作的进展情况，及时调整计划。
实施
6
对实际完成情况进行监督，在计划没有被很好地执行或情况发生变化的时候采取更正行动。
监督和控制
计划的工作过程

## Slide 26
计划编制
通常包括八个步骤

## Slide 27
计划编制的方法
步骤：
分解任务
绘制网络图表
识别关键路线
优化网络计划
网络计划技术
1

## Slide 28
计划编制的方法
例题：某项研制新产品工程的各个工序所需时间以及它们之间的相互关系如表2-8所示。要求编制该工程的网络计划图。（具体步骤请看教材）

## Slide 29
计划编制的方法
基于近细远粗的原则制定一段时期的计划，通过计划执行的实际情况以及组织内外部环境的变化来不断调整和更新未来的计划，并逐期向后移动，将短期和中期计划结合的一种计划方法。
滚动计划法
2

## Slide 30
计划编制的方法
优点
（1）更贴近实际。滚动计划缩短了计划周期，提高了对未来的预测准确度，使其与实际状况更加贴合。
（2）实现长、中、短期计划的有效衔接，确保在环境变化时能够及时调整，保持各阶段计划的一致性。
（3）提升计划的弹性，增强了组织的适应能力。滚动计划法的主要缺点在于初始阶段编制工作量较大，需要同时制定多个阶段的计划。

## Slide 31
计划编制的方法
例题：
B公司在2021年精心规划了2022年至2026年的五年发展战略。该公司采用滚动计划法来持续优化和调整其长期规划。具体来说,每当一年结束,如2022年底,企业会根据该年度的实际执行情况和外部环境的变化,对原有的五年计划进行细致的复盘与适时的调整。随后,基于这些调整和新的市场环境,企业会重新制定接下来五年的规划,例如,在2023年底制定出2023年至2027年的新计划。（步骤请看教材）

## Slide 32
计划编制的方法
甘特图法
3
主要以条形图的形式展现，纵轴代表项目的不同阶段，横轴显示时间刻度，条形图表示项目计划完成的进度与实际完成的进度。

## Slide 33
目 标 管 理
第三节

## Slide 34
考评和反馈
组织实施
目标分解
目标管理的含义
目标管理是由组织的管理者和员工共同参与制定具体的、可行的且能够客观衡量效果的目标，在工作中进行“自我控制”，并努力完成工作目标的一种管理制度或方法。
目标管理的含义与过程
目标管理的过程
建立目标体系

## Slide 35
目标管理的优缺点
形成激励
有效管理
明确任务
自我管理
有效控制
目标管理的优点
强调短期目标
目标难以确定
目标不能适应环境的变化
管理难度加大
目标管理的缺点

## Slide 36
本章小结与课后练习
1.请同学回顾本章学习的内容。
2.请同学完成课后练习。