## Slide 1
第五章 控制

## Slide 2
CONTENTS
目 录
O1
控
制
概
述
O2
控
制
过
程

## Slide 3
控 制 概 述
第一节

## Slide 4
控制，就是对组织的计划、组织、领导等管理活动及其效果进行衡量和校正，以确保组织的目标计划实现的活动或过程。核心任务是确保实际状况与既定目标相一致。
控制的内涵主要包括了以下内容。
（1）控制是一种目标明确的主动行为。
（2）控制是通过进行“监督”和“ 纠正偏差”来实现。
（3）控制构成了一个识别问题、分析问题以及解决问题的过程。
控制的含义

## Slide 5
1
2
（1）纠正偏差，使计划执行结果符合计划目标的要求。
（2）修订原有计划或制定新的计划，通过积极调整计划目标来保证组织对内外环境的适应性。
（3）可以防范风险和减少舞弊行为。
（1）使员工行为与公司目标一致。
（2）使管理者能够考量公司是否达到了预期的目标。
（3）激励员工，员工达到一定的工作标准就可以得到认同和奖励。
对员工的作用
对组织的作用
内容或图片
控制的作用

## Slide 6
也叫随机控制，是其他控制方式的基础。它是在人们对解决问题所必需的条件不了解，对控制对象的性质不清楚的情况下所能采取的唯一办法。
也叫记忆控制，是一种应用广泛的控制方式。试探控制所得到的直接成果就是经验，把试探控制得出的结果用于指导下一次控制，就是经验控制。
也叫逻辑控制，是试探控制和经验控制相结合的产物。它通过中间起过渡作用的媒介实现控制，因此又叫共轭控制。
是控制方式发展的高级阶段，是在前面三种控制方式的基础上，通过精确地分析和推导得出的，是“选优求好”的思想的具体体现。
按控制的逻辑发展划分
试探控制
经验控制
推理控制
最优控制
控制的类型

## Slide 7
1
2
是系统不将输出信息返送回原投入端，并形成再控制的直链式控制方式。
开环控制是由首尾不相接的一连串环节所组成的，后面的环节对前面的环节没有影响或影响极微。
几乎不存在反馈，信息不构成闭合回路。
又叫反馈控制，是根据反馈原理对系统进行调节的一种控制方式。
反馈控制过程是施控系统将投入信息变换成控制信息，控制信息作用于受控系统后产生的结果再被返送回原投入端，并对信息的再输出产生影响，起到控制作用，达到预期目的。
按控制的信息有无回路划分
控制的类型
开环控制
闭环控制

## Slide 8
前馈控制，又称事前控制 、预先控制，指工作开始之前就进行周密的调查研究和可行性分析，事先对各种可能出现的偏差采取预防或校正措施。
同期控制，又称事中控制、过程控制、现场控制、同步控制，是指在工作开始到完成的全过程中，深入工作现场进行检查督促，发现偏差并随时纠正。
反馈控制，又称事后控制，是指工作完成之后，对最终结果进行多方面的考核和分析，总结经验和吸取教训，指导未来工作。
01
02
03
控制的类型
按控制点的位置或纠正措施的环节划分

## Slide 9
控制的类型
即全系统的控制活动由一个集中的控制中心（机构）来完成，特点是所有的内部和外部信息流入控制中心，由控制中心集中加工处理，且所有的控制指令也由控制中心统一下达。
即系统中的控制部分表现为若干个分散的、有一定相对独立性的子控制机构，这些机构在各自的范围内各司其职，各行其是，互不干涉，各自完成自己的目标。特点与集中控制相反，不同的信息流入不同的控制中心，不同的控制指令由不同的控制中心发出。
集中控制
分散控制
按控制的结构划分

## Slide 10
控制的类型
按控制原因或结果划分
间接控制
指通过建立控制系统，对控制对象进行控制的一种方法。其控制主体是直接责任者的监督人。根据计划和标准，对比和考核实际的结果，发现工作中出现的偏差，分析产生的原因，追究其责任，并采取适当的纠正措施。
直接控制
通过提高主管人员的素质来进行控制工作。着眼于培养更好的主管人员，使他们能够熟练应用管理的概念、技术和原理，能以系统的观点来从事和改善他们的管理工作，从而防止出现因管理不善而造成的不良后果。
01
02

## Slide 11
程序控制，又叫计划控制，是一种将预先编制好的内容和步骤作为受控系统的投入，从而对整个管理过程予以控制的方式。
跟踪控制，又叫目标控制，是一种将所要达到的目标作为受控系统的投入，从而对整个管理过程予以控制的管理形式。它具有对环境干扰和受控系统运动变化的主动适应能力。
01
02
控制的类型
按计划或目标在控制中的作用划分

## Slide 12
正式组织控制是由管理层创建和维护的结构和程序。 它允许组织通过计划来指导成员行为，并通过审查活动来确保其遵守规定，同时也提供纠正措施和建议。
群体控制是一种基于团队成员共享的价值观和行为规范的控制形式，通常在非正式组织中自然形成和持续存在。
自我控制是指个体根据特定的行为准则有意识地展开行动。成本低，效果显著。需要领导对下属有足够的信任和授权，并将个人行为与奖金、晋升和表彰紧密相连。
01
02
03
控制的类型
按组织控制活动来源划分

## Slide 13
要求系统能够迅速提供必要的信息并作出管理反应。如果处理速度太慢，纠正措施可能就会失去效果。
及时性
在控制的范畴、强度及频率上做到精准。注意过度控制和不充分控制。
适度性
制定客观的计量方法，谨慎并恰当地解读所得信息。
客观性
要拥有足够的灵活性，以便及时调整管理策略。
弹性
有效控制

## Slide 14
控 制 过 程
第二节

## Slide 15
控制的过程
衡量绩效
把实际工作与标准进行比较，对工作做出客观评价以便从中发现偏差，分析偏差产生的原因。
纠正偏差
针对控制对象状态相对于标准的偏离程度，及时采取措施予以纠正。
02
03
确立标准
计划是控制的依据，要按照计划的要求，建立起一套科学的控制标准。
01

## Slide 16
关注企业日常活动的财务规划，涵盖销售、生产、采购、直接人工、制造费用、单位生产成本、销售和管理费用等方面。
经营预算
指企业在特定计划期内预计的现金流入和流出、经营结果以及财务状况的预算。主要由现金预算、预算利润表和预期资产负债表组成。
财务预算
涉及固定资产购买、扩展、翻新和升级的财务计划。
投资预算
预算控制
最常见的控制手段是预算控制，主要通过财务数据的形式，为组织的未来活动制定了全面的数字化计划，同时预测了未来一段时间内的营业收入和现金流量。
通过比较各部门的实际收入、支出与预算标准，预算控制帮助监督部门活动，确保它们在实现既定目标和利润的过程中有效地利用资源，进而对成本支出施加严格的控制。
控制的方法

## Slide 17
控制的方法
是一种由企业管理人员和员工协作设定具体、实际且可以客观评估成效的目标管理体系。
目标管理的核心理念：目标始终是核心依据。
目标管理建立在对员工积极性和能力的信任之上，通过激励理论，鼓励员工自行设定目标，主动进行自我控制，积极采取行动实现目标，并自主进行自我评估。
目标管理
目标管理的
概念

## Slide 18
控制的方法
目标管理的特点
采用系统论方法，将公司视为一个开放的动态系统进行管理。
目标管理的核心在于自我控制。
实施目标管理需要下放权力。
着重于成果。
01
02
03
04

## Slide 19
控制的方法
目标管理的步骤
01
是最初的步骤，为目标管理的有效执行奠定了基础。
设定目标
02
围绕既定目标、赋予的职责和授予的权力展开工作。
执行目标
03
对执行情况进行评估，肯定所取得的成就，并识别存在的问题。
评估目标成果

## Slide 20
控制的方法
目标管理的局限性
关于目标管理的理念和操作方法，其阐释尚显不足。
01
对于设定目标的人员，提供的指导和帮助还不够充分。
02
过度侧重于短期目标引发短视行为。
03
缺乏弹性引起停滞。
04

## Slide 21
控制的方法
狭义：质量特指产品本身的品质、质量。广义：除了产品品质，质量还涵盖了工作和服务的品质。
质量的概念
01
20世纪50年代，A.V.费根鲍姆首次提出全面质量管理（TQM）的概念。TQM的核心理念涵盖了面向客户服务、以预防为主、基于数据的决策和追求经济效益等方面。
全面质量管理
02
  PDCA循环的四个阶段和八个步骤
质量控制

## Slide 22
本章小结
1.请同学回顾本章学习的内容。
2.请同学完成课后练习。